# 岗位适配型求职展示页｜项目开发管理文档

文档用途：用于管理「岗位适配型个人求职展示页」项目的需求、字段、测试验收与版本发布。
当前项目阶段：MVP / 真实投递可用版。
当前线上地址：resume-rho-flame.vercel.app
当前实现方式：前端静态页面 + 浏览器本地存储 + Vercel 静态部署。

# 1. 需求池 / Backlog

## 1.1 需求状态说明

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 待评审 | 已提出，但还未确认是否做 |
| 待开发 | 已确认要做，尚未开始开发 |
| 开发中 | 正在实现 |
| 待测试 | 已开发完成，等待验证 |
| 已完成 | 已通过测试并上线 |
| 暂缓 | 当前不做，后续视情况处理 |
| 废弃 | 明确不再做 |

## 1.2 优先级说明

| 优先级 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 | 影响真实投递或核心使用流程，必须优先完成 |
| P1 | 提升使用体验或管理效率，当前版本可延后 |
| P2 | 长期产品化能力，当前MVP不做 |

## 1.3 Backlog需求列表

| 需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 状态 | 所属模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | 首页默认只读 | HR访问根路径时默认进入只读模式，不展示编辑、保存、删除、排序等入口 | P0 | 待开发 | 权限与模式 | 编辑入口改为 ?edit=1 |
| REQ-002 | 编辑入口参数化 | 求职者通过 ?edit=1 进入编辑模式 | P0 | 待开发 | 权限与模式 | 防止误把编辑页发给HR |
| REQ-003 | 岗位切换 | 支持初级产品经理、AI产品助理、产品运营三个默认岗位切换 | P0 | 已完成 | 岗位切换区 | P0固定3个岗位，不支持新增岗位 |
| REQ-004 | 岗位文案编辑 | 支持编辑岗位名称、个人优势标题、个人优势正文、能力标签 | P0 | 已完成 | 个人优势区 | 不再保留 roleSubtitle |
| REQ-005 | 工作经历新增 | 支持新增工作经历 | P0 | 已完成 | 工作经历区 | 新增后默认生成空白内容 |
| REQ-006 | 工作经历删除 | 支持删除工作经历，并二次确认 | P0 | 待测试 | 工作经历区 | 当前需重点回归验证 |
| REQ-007 | 工作经历排序 | 支持工作经历上移/下移排序 | P0 | 待测试 | 工作经历区 | P0为全局排序，不按岗位单独排序 |
| REQ-008 | 工作经历时间范围选择 | 工作经历时间范围由文本输入改为开始年月、结束年月选择 | P0 | 已完成 | 工作经历区 | 展示格式如 2025.08 - 2026.02 |
| REQ-009 | 项目经历新增 | 支持新增项目经历 | P0 | 已完成 | 项目经历区 | 用于展示作品项目、练习项目、复盘项目 |
| REQ-010 | 项目经历删除 | 支持删除项目经历，并二次确认 | P0 | 待测试 | 项目经历区 | 当前需重点回归验证 |
| REQ-011 | 项目经历排序 | 支持项目经历上移/下移排序 | P0 | 待测试 | 项目经历区 | P0为全局排序 |
| REQ-012 | 项目链接空状态 | 项目链接为空时按钮显示“整理中”，不可点击 | P0 | 已完成 | 项目经历区 | 避免无效跳转 |
| REQ-013 | 作品材料新增 | 支持新增作品材料 | P0 | 已完成 | 作品集展示区 | 包括PRD、复盘、作品集PDF等 |
| REQ-014 | 作品材料删除 | 支持删除作品材料，并二次确认 | P0 | 待测试 | 作品集展示区 | 当前需重点回归验证 |
| REQ-015 | 作品材料排序 | 支持作品材料上移/下移排序 | P0 | 待测试 | 作品集展示区 | P0为全局排序 |
| REQ-016 | 作品材料空链接 | 作品材料链接为空时按钮显示“整理中”，不可点击 | P0 | 已完成 | 作品集展示区 | 和项目链接规则一致 |
| REQ-017 | 保存修改 | 编辑后点击保存，内容同步到当前浏览器本地存储 | P0 | 已完成 | 编辑模式 | 注意本地存储不等于线上同步 |
| REQ-018 | 只读预览 | 求职者可在编辑模式中预览只读效果 | P0 | 已完成 | 权限与模式 | 预览后可返回编辑模式 |
| REQ-019 | 生成只读HTML | 支持生成只读HTML代码、下载文件、打开预览 | P0 | 待测试 | 分享与部署 | 当前反馈曾出现报错，需重点测试 |
| REQ-020 | 接入真实作品材料 | 上传真实PRD、作品集PDF、项目复盘并配置链接 | P0 | 待开发 | 作品集展示区 | 投递前必须至少有1-2个可打开材料 |
| REQ-021 | 移动端适配优化 | 优化手机端展示和编辑体验 | P1 | 待开发 | 响应式 | 当前先保证浏览端可用 |
| REQ-022 | 自定义岗位版本 | 支持新增、删除、编辑岗位版本 | P1 | 暂缓 | 岗位切换区 | PRD长期有规划，P0不做 |
| REQ-023 | 按岗位单独排序 | 不同岗位下可分别配置工作经历和项目经历顺序 | P1 | 暂缓 | 工作/项目经历 | 当前实现为全局排序 |
| REQ-024 | 展示/隐藏控制 | 支持工作经历、项目经历、作品材料是否展示 | P1 | 暂缓 | 内容管理 | 数据结构已有visible字段，界面暂未开放 |
| REQ-025 | 导出配置文件 | 支持导出页面内容JSON配置，避免本地数据丢失 | P1 | 待评审 | 数据备份 | 可作为本地存储风险应对 |
| REQ-026 | 云端保存 | 接入数据库，支持跨设备同步和线上编辑保存 | P2 | 暂缓 | 后端能力 | 当前MVP不做数据库 |
| REQ-027 | 登录与权限校验 | 求职者登录后编辑，HR只读访问 | P2 | 暂缓 | 权限系统 | 正式产品化再做 |
| REQ-028 | 访问数据统计 | 统计HR访问次数、作品点击次数 | P2 | 暂缓 | 数据分析 | 当前MVP不做真实访问统计 |

## 1.4 当前版本重点任务

当前最优先处理的任务：

- 首页默认只读，编辑入口改为 ?edit=1。

- 回归验证删除功能：工作经历、项目经历、作品材料。

- 回归验证生成只读HTML功能。

- 补充至少1个真实作品材料链接。

- 用手机端检查公开页面是否适合发给HR。

# 2. 字段与数据结构说明

## 2.1 数据结构总览

当前前端页面主要维护以下数据对象：

{
  page: {},
  roles: {},
  work: [],
  projects: [],
  docs: []
}

| 数据对象 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| page | Object | 页面级基础信息 |
| roles | Object | 岗位版本数据，当前固定3个岗位 |
| work | Array | 工作经历列表 |
| projects | Array | 项目经历列表 |
| docs | Array | 作品材料列表 |

## 2.2 page 页面级基础字段

| 字段名 | 字段标识 | 类型 | 是否展示 | 是否可编辑 | 当前说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 页面标题 | pageTitle | string | 是 | 是 | 顶部主标题 |
| 姓名 | name | string | 是 | 是 | 顶部个人信息 |
| 手机号 | phone | string | 是 | 是 | 顶部展示，不设独立联系方式区 |
| 邮箱 | email | string | 是 | 是 | 顶部展示，不设独立联系方式区 |
| 默认岗位版本 | defaultRole | enum | 是 | 是 | 默认值为 juniorPM |

### page 示例

page: {
  pageTitle: '李俊｜岗位适配型个人求职展示页',
  name: '李俊',
  phone: '15623601220',
  email: '15623601220@163.com',
  defaultRole: 'juniorPM'
}

## 2.3 roles 岗位版本字段

当前P0固定三个岗位版本：

| roleKey | 岗位名称 |
| --- | --- |
| juniorPM | 初级产品经理 |
| aiAssistant | AI产品助理 |
| productOps | 产品运营 |

| 字段名 | 字段标识 | 类型 | 是否展示 | 是否可编辑 | 当前说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | roleName | string | 是 | 是 | 展示在顶部“当前版本”和岗位按钮中 |
| 当前岗位版本能力标签 | roleBadges | string[] | 是 | 是 | 顶部标签和个人优势区标签 |
| 个人优势标题 | matchTitle | string | 是 | 是 | 如“AI产品助理匹配点” |
| 个人优势正文 | matchSummary | string | 是 | 是 | 当前岗位下的匹配理由 |
| 核心能力标签 | skillTags | string[] | 是 | 是 | 个人优势区展示 |

### 已删除字段

| 字段标识 | 状态 | 删除原因 |
| --- | --- | --- |
| roleSubtitle | 已删除 | 页面展示中“一句话介绍”与个人优势区存在信息重复，用户已确认删除 |
| valueList | 已删除 | “我能为团队带来什么”被认为冗余，用户已确认删除 |

### roles 示例

roles: {
  aiAssistant: {
    roleName: 'AI产品助理',
    roleBadges: ['AI落地', 'CV检测', '数据分析'],
    matchTitle: 'AI产品助理匹配点',
    matchSummary: '我适合AI产品助理岗位的原因在于...',
    skillTags: ['AI场景理解', '模型效果跟踪', '跨团队协作']
  }
}

## 2.4 work 工作经历字段

| 字段名 | 字段标识 | 类型 | 是否展示 | 是否可编辑 | 当前说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作经历ID | workId | string | 否 | 否 | 系统生成 |
| 公司名称 | company | string | 是 | 是 | 展示为经历标签 |
| 项目名称 | workName | string | 是 | 是 | 工作经历卡片标题 |
| 任职角色 | workRole | string | 是 | 是 | 展示为经历标签 |
| 开始年月 | workStartMonth | month/string | 是 | 是 | 通过年月选择器输入，如 2025-08 |
| 结束年月 | workEndMonth | month/string | 是 | 是 | 通过年月选择器输入，如 2026-02 |
| 时间范围 | workTime | string | 是 | 自动生成 | 根据开始/结束年月格式化 |
| 经历标签 | workTags | string[] | 是 | 是 | 多个标签，用顿号、逗号或换行分隔 |
| 项目背景 | workBackground | string | 是 | 是 | 描述项目为什么做 |
| 核心职责 | workResponsibilities | string[] | 是 | 是 | 每行一条 |
| 关键动作 | workActions | string[] | 是 | 是 | 每行一条 |
| 项目成果 | workResults | string[] | 是 | 是 | 每行一条 |
| 项目复盘 | workReview | string | 是 | 是 | 展示为复盘说明 |
| 是否展示 | visible | boolean | 是 | P1再开放 | 当前默认展示 |

### 时间范围展示规则

| 输入情况 | 展示结果 |
| --- | --- |
| 开始年月和结束年月均填写 | 2025.08 - 2026.02 |
| 只填写开始年月 | 2025.08 - 至今 |
| 只填写结束年月 | 截至 2026.02 |
| 均不填写 | 不展示时间，或展示旧字段 workTime |

## 2.5 projects 项目经历字段

| 字段名 | 字段标识 | 类型 | 是否展示 | 是否可编辑 | 当前说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目ID | projectId | string | 否 | 否 | 系统生成 |
| 项目名称 | projectName | string | 是 | 是 | 项目卡片标题 |
| 项目类型 | projectType | string/enum | 可展示 | 是 | 如作品项目、练习项目、复盘项目 |
| 项目背景 | projectBackground | string | 可展示 | 是 | 项目产生背景 |
| 项目目标 | projectGoal | string | 是 | 是 | 当前项目卡片主要展示内容 |
| 目标用户 | targetUser | string | 可展示 | 是 | 当前界面编辑但展示弱化 |
| 我的产出 | myOutput | string[] | 是 | 是 | 标签形式展示 |
| 项目收获 | projectLearnings | string[] | 可展示 | 是 | 当前界面编辑但展示弱化 |
| 项目链接 | projectLink | URL/string | 是 | 是 | 为空时显示“整理中” |
| 是否展示 | visible | boolean | 是 | P1再开放 | 当前默认展示 |

## 2.6 docs 作品材料字段

| 字段名 | 字段标识 | 类型 | 是否展示 | 是否可编辑 | 当前说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档ID | docId | string | 否 | 否 | 系统生成 |
| 文档名称 | docName | string | 是 | 是 | 作品材料卡片标题 |
| 文档类型 | docType | string/enum | 可展示 | 是 | 如PRD、复盘、作品集 |
| 文档描述 | docDesc | string | 是 | 是 | 作品材料说明 |
| 文档链接 | docLink | URL/string | 是 | 是 | 为空时显示“整理中” |
| 按钮文案 | buttonText | string | 是 | 是 | 链接非空时展示，如“查看材料” |
| 是否展示 | visible | boolean | 是 | P1再开放 | 当前默认展示 |

## 2.7 展示与编辑规则

- 字段为空时，页面尽量隐藏该字段或显示默认兜底文案。

- 项目链接和文档链接为空时，按钮显示“整理中”，置灰且不可点击。

- 编辑模式下数据保存到浏览器本地存储。

- 本地存储不等于线上数据同步；发给HR的内容应以部署后的只读页面为准。

- P0阶段岗位版本固定为3个，不支持新增/删除岗位。

- P0阶段工作经历、项目经历、作品材料排序为全局排序，不按岗位分别保存。

# 3. 测试用例 / 验收清单

## 3.1 测试环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试地址 | https://resume-rho-flame.vercel.app |
| 编辑入口 | https://resume-rho-flame.vercel.app?edit=1 |
| 浏览器 | Chrome / Edge / Safari |
| 设备 | PC / 手机 |
| 测试数据 | 默认示例数据 + 手动编辑数据 |

## 3.2 权限与模式测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 首页默认只读 | 打开根路径 / | 页面进入只读模式，不显示编辑、保存、删除、排序入口 | P0 | 待测 |
| TC-002 | 编辑入口可进入编辑 | 打开 ?edit=1 | 页面进入编辑模式，显示编辑、保存等按钮 | P0 | 待测 |
| TC-003 | 只读模式岗位切换 | 只读状态点击三个岗位按钮 | 内容切换成功，无编辑入口 | P0 | 待测 |
| TC-004 | 编辑模式预览只读 | 编辑模式点击“预览只读” | 页面切换为只读展示，可返回编辑模式 | P0 | 待测 |
| TC-005 | HR不可编辑 | 无痕窗口打开根路径 | 不出现编辑、删除、保存、重置等按钮 | P0 | 待测 |

## 3.3 顶部个人介绍区测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-006 | 页面标题展示 | 打开页面 | 顶部展示页面标题 | P0 | 待测 |
| TC-007 | 姓名展示 | 打开页面 | 顶部展示姓名 | P0 | 待测 |
| TC-008 | 手机号/邮箱展示 | 打开页面 | 顶部展示手机号和邮箱 | P0 | 待测 |
| TC-009 | 顶部字段编辑保存 | 在编辑模式修改标题、姓名、手机号、邮箱并保存 | 页面展示内容同步更新 | P0 | 待测 |

## 3.4 岗位切换与个人优势测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-010 | 初级产品经理切换 | 点击“初级产品经理” | 个人优势、能力标签切换为对应版本 | P0 | 待测 |
| TC-011 | AI产品助理切换 | 点击“AI产品助理” | 个人优势、能力标签切换为对应版本 | P0 | 待测 |
| TC-012 | 产品运营切换 | 点击“产品运营” | 个人优势、能力标签切换为对应版本 | P0 | 待测 |
| TC-013 | 岗位文案编辑 | 编辑当前岗位名称、优势标题、优势正文、标签并保存 | 当前岗位展示内容更新 | P0 | 待测 |
| TC-014 | 岗位切换状态高亮 | 点击不同岗位按钮 | 当前岗位按钮高亮，其余取消高亮 | P0 | 待测 |

## 3.5 工作经历测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-015 | 新增工作经历 | 点击“新增工作经历” | 编辑区新增一条工作经历 | P0 | 待测 |
| TC-016 | 编辑工作经历 | 修改公司、项目名称、角色、背景、职责、动作、成果并保存 | 工作经历卡片同步更新 | P0 | 待测 |
| TC-017 | 删除工作经历 | 点击某条工作经历删除按钮并确认 | 该工作经历从编辑区和展示区移除 | P0 | 待测 |
| TC-018 | 删除取消 | 点击删除后取消确认 | 内容不被删除 | P0 | 待测 |
| TC-019 | 工作经历上移 | 点击第二条工作经历“上移” | 第二条移动到第一条位置 | P0 | 待测 |
| TC-020 | 工作经历下移 | 点击第一条工作经历“下移” | 第一条移动到第二条位置 | P0 | 待测 |
| TC-021 | 时间范围完整填写 | 选择开始年月和结束年月 | 展示为 YYYY.MM - YYYY.MM | P0 | 待测 |
| TC-022 | 只填开始年月 | 仅选择开始年月 | 展示为 YYYY.MM - 至今 | P0 | 待测 |
| TC-023 | 只填结束年月 | 仅选择结束年月 | 展示为 截至 YYYY.MM | P0 | 待测 |

## 3.6 项目经历测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-024 | 新增项目经历 | 点击“新增项目经历” | 编辑区新增一条项目经历 | P0 | 待测 |
| TC-025 | 编辑项目经历 | 修改项目名称、类型、背景、目标、产出、收获、链接并保存 | 项目经历展示同步更新 | P0 | 待测 |
| TC-026 | 删除项目经历 | 点击某条项目经历删除按钮并确认 | 该项目经历从编辑区和展示区移除 | P0 | 待测 |
| TC-027 | 项目经历排序 | 点击上移/下移 | 项目经历顺序变化 | P0 | 待测 |
| TC-028 | 项目链接为空 | 清空项目链接并保存 | 按钮显示“整理中”，不可点击 | P0 | 待测 |
| TC-029 | 项目链接非空 | 填写有效链接并保存 | 按钮可点击并在新窗口打开 | P0 | 待测 |

## 3.7 作品材料测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-030 | 新增作品材料 | 点击“新增作品材料” | 编辑区新增一条作品材料 | P0 | 待测 |
| TC-031 | 编辑作品材料 | 修改文档名称、类型、描述、链接、按钮文案并保存 | 作品材料展示同步更新 | P0 | 待测 |
| TC-032 | 删除作品材料 | 点击某条作品材料删除按钮并确认 | 该材料从编辑区和展示区移除 | P0 | 待测 |
| TC-033 | 作品材料排序 | 点击上移/下移 | 作品材料顺序变化 | P0 | 待测 |
| TC-034 | 文档链接为空 | 清空文档链接并保存 | 按钮显示“整理中”，不可点击 | P0 | 待测 |
| TC-035 | 文档链接非空 | 填写有效链接并保存 | 按钮可点击并在新窗口打开 | P0 | 待测 |

## 3.8 保存与本地存储测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-036 | 保存修改 | 修改任意字段后点击保存 | 弹出“已保存”，展示内容更新 | P0 | 待测 |
| TC-037 | 刷新后保留数据 | 保存后刷新页面 | 修改内容仍存在 | P0 | 待测 |
| TC-038 | 重置示例数据 | 点击重置并确认 | 数据恢复默认示例内容 | P1 | 待测 |
| TC-039 | 重置取消 | 点击重置后取消确认 | 当前内容不变 | P1 | 待测 |

## 3.9 只读HTML生成测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-040 | 生成只读HTML | 点击“生成只读HTML” | 编辑面板底部出现只读HTML区域 | P0 | 待测 |
| TC-041 | 下载只读HTML | 点击“下载只读HTML” | 浏览器下载HTML文件 | P0 | 待测 |
| TC-042 | 复制HTML代码 | 点击“复制HTML代码” | 代码复制成功 | P1 | 待测 |
| TC-043 | 打开只读预览 | 点击“打开只读预览” | 新窗口打开只读页面 | P0 | 待测 |
| TC-044 | 只读HTML无编辑入口 | 打开导出的只读HTML | 不显示编辑、保存、删除、排序入口 | P0 | 待测 |

## 3.10 移动端测试

| 用例ID | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-045 | 手机端首页展示 | 手机打开页面 | 内容不溢出，首屏可读 | P0 | 待测 |
| TC-046 | 手机端岗位切换 | 手机点击岗位按钮 | 可正常切换 | P0 | 待测 |
| TC-047 | 手机端作品材料 | 手机查看作品材料区 | 卡片单列展示，按钮可点击 | P0 | 待测 |
| TC-048 | 手机端编辑区 | 手机打开 ?edit=1 | 表单可填写，但P0不重点优化编辑体验 | P1 | 待测 |

## 3.11 内容质量验收

| 用例ID | 测试项 | 验收标准 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-049 | 首屏理解成本 | HR在10秒内能看懂候选人是谁、目标岗位是什么 | P0 | 待测 |
| TC-050 | 岗位匹配表达 | 三个岗位版本的个人优势有明显差异 | P0 | 待测 |
| TC-051 | 项目真实性 | 项目描述不虚构职责或结果 | P0 | 待测 |
| TC-052 | 作品材料有效性 | 至少1个作品材料链接可打开 | P0 | 待测 |
| TC-053 | 错别字检查 | 页面无明显错别字、乱码、英文开发字段暴露 | P0 | 待测 |

# 4. 版本发布记录

## 4.1 版本命名规则

采用语义化版本方式：

主版本.次版本.修订版本

示例：

- V0.1.0：初始静态展示版本

- V0.2.0：增加编辑能力

- V0.3.0：支持真实投递的只读版本

- V1.0.0：稳定可投递版本

## 4.2 发布记录

### V0.1.0｜静态展示页初版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发布状态 | 已完成 |
| 发布目标 | 搭建基本展示页结构 |
| 核心内容 | 顶部介绍、岗位切换、个人优势、工作经历、项目经历、作品材料 |
| 主要问题 | 内容固定，不支持编辑；不适合持续维护 |

#### 新增

- 顶部个人介绍区。

- 岗位切换区。

- 个人优势区。

- 工作经历区。

- 项目经历区。

- 作品集展示区。

### V0.2.0｜编辑能力版本

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发布状态 | 已完成 |
| 发布目标 | 支持网页内容编辑和本地保存 |
| 核心内容 | 编辑模式、保存、新增、删除、排序、只读预览 |
| 主要问题 | 编辑入口默认暴露，不适合直接发给HR |

#### 新增

- 编辑模式。

- 本地保存。

- 工作经历新增、删除、排序。

- 项目经历新增、删除、排序。

- 作品材料新增、删除、排序。

- 只读预览。

#### 调整

- 字段名从开发字段改为中文展示字段。

- 删除 roleSubtitle 相关内容。

- 工作经历时间范围改为年月选择。

#### 已知问题

- 删除功能曾出现不可用，需要回归验证。

- 生成只读HTML曾出现报错，需要回归验证。

### V0.3.0｜真实投递准备版本

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发布状态 | 开发中 |
| 发布目标 | 让线上页面可以放心发给HR |
| 核心内容 | 首页默认只读、编辑入口参数化、作品材料链接补齐 |
| 计划上线标准 | 根路径只读；?edit=1可编辑；至少1个作品链接可打开 |

#### 计划新增

- 首页默认进入只读模式。

- 编辑入口改为 ?edit=1。

- HR访问页面不显示编辑按钮。

- 至少接入1个真实作品材料链接。

#### 计划修复

- 删除按钮不可用问题。

- 生成只读HTML不稳定问题。

- PRD与代码字段不一致问题。

#### 验收重点

- HR打开根路径只能浏览。

- 求职者打开 ?edit=1 可以编辑。

- 页面在手机端可读。

- 作品材料至少有一个真实可访问链接。

### V0.4.0｜内容完善版本

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发布状态 | 计划中 |
| 发布目标 | 提升页面对HR的说服力 |
| 核心内容 | 替换示例内容、补充真实作品、优化项目表达 |

#### 计划新增

- 产品助理作品集PDF链接。

- 充电站信息管理平台PRD链接。

- 工业AI验布项目复盘文档链接。

- 项目截图或流程图。

#### 计划优化

- 工作经历文案压缩，减少长段落。

- 项目经历突出“我做了什么”和“产出是什么”。

- 个人优势区针对不同岗位进一步差异化。

### V1.0.0｜正式投递稳定版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 发布状态 | 计划中 |
| 发布目标 | 达到可长期用于投递和面试展示的稳定版本 |
| 核心内容 | 内容稳定、链接有效、移动端可读、权限清晰 |

#### 上线标准

- 首页默认只读。

- 编辑入口不暴露给HR。

- 三个岗位版本内容完整。

- 工作经历和项目经历表达清晰。

- 至少2个作品材料链接可打开。

- 手机端浏览体验正常。

- 无明显错别字、乱码、调试信息。

## 4.3 当前待上线检查清单

| 检查项 | 是否完成 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Vercel页面可访问 | 是 | 页面已能正常渲染 |
| 首页默认只读 | 否 | 下一步必须修改 |
| ?edit=1进入编辑 | 否 | 下一步必须修改 |
| 删除功能回归 | 待测 | 工作经历、项目经历、作品材料均需测试 |
| 年月选择展示正常 | 待测 | 工作经历时间范围 |
| 生成只读HTML正常 | 待测 | 下载、复制、预览均需测试 |
| 至少1个作品链接可打开 | 否 | 投递前必须补齐 |
| 手机端浏览正常 | 待测 | HR可能手机打开 |
| PRD与实现一致 | 部分一致 | roleSubtitle、岗位新增、按岗位排序等需同步修正 |

## 4.4 下个版本建议

下一个版本建议直接定义为：

V0.3.0｜真实投递准备版本

本版本只做三件事：

- 访问权限收口
首页默认只读，?edit=1 才能编辑。

- 作品材料补齐
至少放1个真实可打开作品链接。

- 核心缺陷回归
删除、排序、保存、只读预览、生成只读HTML全部测试通过。

达到这三点后，页面才适合放进Boss直聘沟通或简历附件中。